Отчет об итогах реализации инициативного проекта

на территории Горяйновского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

1. Наименование инициативного проекта: Ремонтные работы металлической водонакопительной конструкции для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водопроводной системе в с. Горяйновка Горяйновского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Духовницкий муниципальный район Саратовской области.

2.2. Поселение: Горяйновское муниципальное образование.

2.3. Населенный пункт: с. Горяйновка.

3.  Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Улучшение качества питьевой  воды.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Саратовская область, Духовницкий район, с. Горяйновка.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 05.08.2024 – 06.12.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей) <*> | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 1 278 699,00 | 1 278 699,00 | - | - | - |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 435 721,00 | 435 721,00 | - | - | - |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 85 721,00 | 85 721,00 | - | - | - |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - |
| Всего |  | 1 714 420,00 | 1 714 420,00 | - | - | - |

--------------------------------

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

6.  Содержательное  описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)): Улучшение качества питьевой воды и ее бесперебойная поставка, значительное сокращение аварийных ситуаций на водопроводных сетях и исключение возникновения ЧС.    -

Глава Горяйновского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

13 декабря 2024 года _________________  Р.В. Дубовиченко

(подпись)                        (инициалы, фамилия)