**Исполнение плана**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды**

**в соответствии с установленными требованиями на территории Горяйновского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Годы** | **Исполнено** |
| 1 | Текущий ремонт водосетей, устранение порывов | по мере необходимости в населенных пунктах | 2024 | Осуществлялось устранение порывов |
| 2 | Промывка и дезинфекция действующих водопроводных сетей | в населенных пунктах | 2024 | Не проводились данные мероприятия |
| 3 | Оборудование зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с. Горяйновка, с. Софьинка, д. Росляково, д. Александровка | в населённых пунктах | 2024 | договор не заключался |
| 4 | Приобретение и установка насосов, задвижек, вентилей, пожарных | по мере необходимости в населенных пунктах | 2024 | Приобретено 1 насоса |
| 5 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | в населенных пунктах | 2024 | Не заключался |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации Горяйновского МО сведений о качестве питьевой воды | квартально | 2024 | Не размещалась данная информация |
| 7 | Благоустройство общественных колодцев | По мере необходимости в населенных пунктах | 2024 | Ремонт не производился |
| 8 | Разработка рабочей программы производственного контроля на воду |  | 2024 | Данная работа ведётся по мере поступления денежных средств в бюджет сельсовета |
| 9 | Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждение зон санитарной охраны водонапорных башен в соответствии с требованиями СанПиН | Весь период | 2024 | Производилось ограждение |
| 10 | Проводить вырубку кустарников и скос травы зон санитарной охраны | Летний, осенний период | 2024 | Производилась вырубка |
| 11. | Ремонт, очистка колодцев | ежегодно | 2024 | ремонт не производился |

Глава Горяйновского

муниципального образования Р.В. Дубовиченко